Abschluss Projekt Planung

Allgemein:

* Website mit HTML5, CSS3 und JavaScript
* Umfang 4-12 Seiten/Themen
* Pflichtinhalte:
  + Navigation mit mouseover (css)
  + Ein Formular
    - Datenschutzhinweis
    - Eine Prüfung des Formulars mit required=““
  + Eine Slideshow
  + Eine Dokumentation
    - Wird nicht bewertet
    - Die Doku dient als Manuskript für eure Präsentation
  + W3C geprüft und Fehlerlos
* Thema kann frei gewählt werden.

Themendefinition

* Thema der Site
* Zweck/Absicht der Website
* Zielgruppe
* Themen und Reihenfolge der Inhalte
* Recherche ähnlicher Seiten
  + Liste der Inhalte
  + Hierarchie der Inhalte
  + Entwicklung eines Gestaltungsrasters
  + Definition der Layouts
* Layout der einzelnen Seiten (Photoshop, Gimp) oder der einzelnen Inhaltsmodule
* Umsetzung des Layout in HTML und CSS
* Prüfen der Site auf dem Server

Speicherorte

* Dokumentation des Abschlussprojektes ist in folgendem Ordner unter dem Namen dokumentation\_abschluss\_projekt\_euer\_name.doc oder einem anderen Format zu Speichern.  
  c:/01webdesign\_euer\_name/01\_kursprojekte/07\_abschlussprojekt\_euer\_name/dokumentation/
* Für den DW Teil der Abschlussarbeit (Siteprojekt 07 Abschlussprojekt):  
  c:/01webdesign\_euer\_name/01\_kursprojekte/07\_abschlussprojekt\_euer\_name
* Die Jobzettel werden täglich im Tagesordner gespeichert.  
  Bsp.: c:/01webdesign\_euer\_name/2022-03-07\_pp\_01
* Der gesamte Kursordner c:/01webdesign\_euer\_name ist **täglich** auf externen Datenträgern zu sichern.
* Das Abschluss Projekt wird am Donnerstag Nachmittags im Tauschlaufwerk gespeichert.  
  Dort im Ordner /001\_sammlung\_abschlussprojekte.  
  Der Name des Ordners soll /07\_abschlussprojekt\_euer\_name.zip sein.

Ungefährer Ablauf

* Tag01 Organisation, Themendefinition, Zielgruppe, Ziel/Absichten der Seite,   
   Anlegen der Ordner, Recherche ähnlicher Seiten, Definition der Inhalte  
   und ihrer Reihenfolge/Aufteilung auf die Unterseiten.  
    
   Themendefinition, Zielgruppe, Zweck der Seite dienen als Einleitung der  
   Projektdokumentation
* Tag02 – 03 Definition des Layout, Auswahl und Test der JavaScript Effekte, Frameworks,  
   Schriften und Farben, Bilder, Grafiken, Videos.  
   Pflege der Dokumentation nach Jobzettel
* Tag04 – 07 Umsetzung der Html und CSS Bestandteile, plus W3C Check, Pflege der   
   Dokumentation nach Jobzettel   
   Integration des Abschlussprojekts in die eigene Kurssite und Test aller  
   Funktionen,   
   Pflege der Dokumentation nach Jobzettel
* Tag8 Upload der Projektdateien in das Tauschlaufwerk,   
   Präsentation, Bekanntgabe der Punkte.